**Załącznik Nr 5**

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Szczekociny

za 2016r

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

**według stanu na 31.12.2016r**

| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Zadania majątkowe** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **600** |  | **Transport i łączność** | **455 287** | **41 845** | **9,2** |  |
|  |  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **440 500** | **28 715** | **6,5** |  |
| 1 |  |  |  | 416 900 | 5 120 | 1,2 | Budowa drogi gminnej w ul. Centralnej w Szczekocinach -  etap II  (projekt zmienny 2 952zł, nadzór inwestorski 2 168zł.) |
| 2 |  |  |  | 23 600 | 23 595 | 100 | Przebudowa drogi gminnej w m. Bonowice (Stara Wieś)  (wykonanie dokumentacji 718zł, przebudowa drogi 22 437zł, nadzór inwestorski 440zł.) |
|  |  | **60017** | **Drogi wewnętrzne** | **14 787** | **13 130** | **88,8** |  |
| 3 |  |  |  | 7 787 | 7 786 | 100 | Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną – m. Szyszki, działka 314/2  (wykup działki 5 850zł,opłaty notarialne 1 786zł, wypisy z rejestru gruntów 150zł.) |
| 4 |  |  |  | 7 000 | 5 344 | 76,3 | Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną – m. Szyszki, działka 394/6  (opłaty notarialne 5 194zł wypisy z rejestru gruntów 150zł.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 388 575** | **1 388 574** | **100** |  |
|  |  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 388 575** | **1 388 574** | **100** |  |
| 5 |  |  |  | 1 388 575 | 1 388 574 | 100 | Wykup zespołu pałacowo-parkowego w Szczekocinach |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **210 000** | **15 990** | **7,6** |  |
|  |  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **210 000** | **15 990** | **7,6** |  |
| 6 |  |  |  | 210 000 | 15 990 | 7,6 | Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Szczekociny  (koncepcja zaopatrzenia w wodę miasta 15 990zł.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **55 239** | **48 990** | **88,7** |  |
|  |  | **92195** | **Pozostała działalność** | **55 239** | **48 990** | **88,7** |  |
| 7 |  |  |  | 55 239 | 48 990 | 88,7 | Rozbudowa amfiteatru w Szczekocinach (koncepcja zagospodarowania terenu wokół sceny 2 829zł, projekt zaplecza sceny 1 845zł, badania archeologiczne 1 230zł, projekt budowy oświetlenia 1 600zł, materiały oświetleniowe wraz z montażem 17 488zł, uzupełnienie nawierzchni drogi 6 079zł, budowa zasilania kablowego 5 651zł, wykonanie ścian osłonowych 11 088zł, mapa do celów projektowych 1 000zł, tablica informacyjna 180zł.) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **926** |  | **Kultura fizyczna** | **33 861** | **26 409** | **78** |  |
|  |  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **14 220** | **14 216** | **100** |  |
| 8 |  |  |  | 14 220 | 14 216 | 100 | Dostawa i montaż piłkochwytów na Stadionie Miejskim przy ul. Spółdzielców w Szczekocinach  (opłaty geodezyjne 46zł, dostawa i montaż piłkochwytów 14 170zł.) |
|  |  | **92695** | **Pozostała działalność** | **19 641** | **12 193** | **62,1** |  |
| 9 |  |  |  | 8 618 | 8 523 | 98,9 | Budowa placu zabaw we wsi Brzostek  (fundusz sołecki)  (prace budowlane 7 000zł, bujaczka wagowa 1 500zł, opłaty geodezyjne 23zł.) |
| 10 |  |  |  | 4 000 | 3 670 | 92 | Doposażenie placu zabaw w Drużykowie  (fundusz sołecki)  (zakup karuzeli) |
| 11 |  |  |  | 7 023 | - | - | Budowa placu zabaw w Rędzinach  (fundusz sołecki)  Zadanie nie zostało zrealizowane. |
|  | | | |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | | | | **2 142 962** | **1 521 808** | **71** |  |