**Załącznik Nr 5**

do informacji o przebiegu

wykonania budżetu

Miasta i Gminy Szczekociny

za I półrocze 2017r

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH**

**według stanu na 30.06.2017r**

| **Lp.** | **Dział** | **Rozdział** | **Nazwa** | **Plan** | **Wykonanie** | **%** | **Zadania inwestycyjne** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **050** |  | **Rybołówstwo i rybactwo** | **30 000** | **-** | **-** |  |
|  |  | **05002** | **Rybactwo** | **30 000** | **-** | **-** |  |
| 1 |  |  |  | 30 000 | - | - | Odbudowa stawu do rekreacji wędkarskiej w Tęgoborzu  Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2017r. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **600** |  | **Transport i łączność** | **590 000** | **418 923** | **71** |  |
|  |  | **60016** | **Drogi publiczne gminne** | **590 000** | **418 923** | **71** |  |
| 2 |  |  |  | 414 000 | 407 853 | 98,5 | Budowa drogi gminnej w ul. Centralnej w Szczekocinach -  etap II |
| 3 |  |  |  | 110 000 | 11 070 | 10,1 | Budowa ul. Wspólnej w Szczekocinach  (Wykonanie dokumentacji projektowej 11 070zł.) |
| 4 |  |  |  | 50 000 | - | - | Przebudowa ul. Nowej w Szczekocinach – wykonanie oświetlenia ulicznego  Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2017r. |
| 5 |  |  |  | 16 000 | - | - | Budowa ulicy Ogrodowej w Szczekocinach  Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2017r. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **1 437 575** | **697 287** | **48,5** |  |
|  |  | **70005** | **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** | **1 437 575** | **697 287** | **48,5** |  |
| 6 |  |  |  | 1 388 575 | 694 287 | 50 | Wykup zespołu pałacowo parkowego w Szczekocinach |
| 7 |  |  |  | 37 000 | 3 000 | 8,1 | Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin  (Sporządzenie mapy do celów projektowych – 3 000zł.) |
| 8 |  |  |  | 12 000 | - | - | Rozbudowa budynku przy ul. Śląskiej  w Szczekocinach, działka nr ewid. 2053/1- wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej  Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2017r. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **750** |  | **Administracja publiczna** | **5 000** | **3 985** | **79,7** |  |
|  |  | **75023** | **Urzędy gmin** | **5 000** | **3 985** | **79,7** |  |
| 9 |  |  |  | 5 000 | 3 985 | 79,7 | Zakup tablicy informacyjnej |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **164 800** | **49 798** | **30,2** |  |
|  |  | **80101** | **Szkoły podstawowe** | **69 800** | **37 798** | **54,1** |  |
| 10 |  |  |  | 32 000 | - | - | Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach - aktualizacja dokumentacji  Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2017r. |
| 11 |  |  |  | 37 800 | 37 798 | 100 | Zakup pieca c.o. |
|  |  | **80104** | **Przedszkola** | **85 000** | **12 000** | **14,1** |  |
| 12 |  |  |  | 60 000 | 12 000 | 20 | Modernizacja budynku Przedszkola  w Szczekocinach  (Wykonanie ekspertyzy budynku -12 000zł.) |
| 13 |  |  |  | 25 000 | - | - | Modernizacja instalacji elektrycznej wraz tablicą rozdzielczą w Przedszkolu w Szczekocinach  Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2017r. |
|  |  | **80195** | **Pozostała działalność** | **10 000** | - | - |  |
| 14 |  |  |  | 10 000 | - | - | Rewitalizacja placu wokół szkoły w Goleniowach ul. Kościuszki – fundusz sołecki  Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2017r. |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **900** |  | **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** | **224 000** | **181 497** | **81** |  |
|  |  | **90001** | **Gospodarka ściekowa i ochrona wód** | **224 000** | **181 497** | **81** |  |
| 15 |  |  |  | 194 000 | 181 497 | 93,6 | Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Szczekociny  (Dokumentacja projektowa 181 497zł.) |
| 16 |  |  |  | 30 000 | - | - | Modernizacja studzienek kanalizacji sanitarnej w ciągu ul. Żeromskiego w Szczekocinach – dotacja dla KZB |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **921** |  | **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** | **9 000** | **8 780** | **97,6** |  |
|  |  | **92195** | **Pozostała działalność** | **9 000** | **8 780** | **97,6** |  |
| 17 |  |  |  | 9 000 | 8 780 | 97,6 | Zakup namiotu |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **926** |  | **Kultura fizyczna** | **30 024** | **23** | **0,1** |  |
|  |  | **92601** | **Obiekty sportowe** | **10 000** | **-** | **-** |  |
| 18 |  |  |  | 10 000 | - | - | Budowa ogrodzenia przy Stadionie Miejskim w Szczekocinach – etap I  Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2017r. |
|  |  | **92695** | **Pozostała działalność** | **20 024** | **23** | **0,1** |  |
| 19 |  |  |  | 7 206 | - | - | Doposażenie placu zabaw we wsi Rędziny – fundusz sołecki  Zadanie zaplanowane do realizacji w II półroczu 2017r. |
| 20 |  |  |  | 12 818 | 23 | 0,2 | Budowa placu zabaw w Siedliskach – fundusz sołecki  (Opłata geodezyjna 23zł.) |
|  | | | |  |  |  |  |
| **Ogółem:** | | | | **2 490 399** | **1 360 293** | **54,6** |  |

**Burmistrz**

**Miasta i Gminy Szczekociny**

**mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz**