Załącznik Nr 5

do sprawozdania

z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Szczekociny

za 2019r

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

w  2019r

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Zadania inwestycyjne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 600 |  | Transport i łączność | 1 557 999 | 706 106 | 45,3 |  |
|  |  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 70 000 | 70 000 | 100 |  |
| 1 |  |  |  | 20 000 | 20 000 | 100 | Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1788 S w miejscowości Goleniowy – dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego |
| 2 |  |  |  | 50 000 | 50 000 | 100 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S na odcinku Dzwonowice-Rokitno- etap III Ołudza-Rokitno- dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego |
|  |  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 296 719 | 488 694 | 37,7 |  |
| 3 |  |  |  | 300 000 | 300 000 | 100 | Przebudowa ul. Ogrodowej w Szczekocinach – etap II |
| 4 |  |  |  | 5 000 | - | - | Zakup nieruchomości przeznaczonej pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Ołudza w kierunku Młynka Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 5 |  |  |  | 5 000 | - | - | Zakup nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne w 2019r Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 6 |  |  |  | 39 809 | 39 655 | 99,6 | Modernizacja drogi gminnej Rokitno – Kresy – wykonanie nakładki asfaltowej – fundusz sołecki sołectwa Rokitno (Wykonanie dokumentacji projektowej - 3 690zł, nadzór inwestorski - 820zł, wykonanie nakładki - 35 145zł.) |
| 7 |  |  |  | 66 000 | 65 460 | 99,2 | Przebudowa ul. Kochowskiego w Goleniowach (Wykonanie dokumentacji projektowej - 2 460zł, wykonanie chodnika - 63 000zł.) |
| 8 |  |  |  | 65 000 | 62 558 | 96,2 | Przebudowa drogi gminnej w Drużykowie – wykonanie chodnika (Wykonanie dokumentacji projektowej - 2 460zł, wykonanie chodnika - 60 098zł.) |
| 9 |  |  |  | 815 910 | 21 021 | 2,5 | Przebudowa drogi gminnej Nr 647049S w Szczekocinach obejmującej ul. Jana Pawła II, ul. Parkowa i ul. Osiedle 3 Maja (Dokumentacja projektowo – kosztorysowa - 20 910zł, opłaty geodezyjne - 111zł.) |
|  |  | 60017 | Drogi wewnętrzne | 191 280 | 147 412 | 77,1 |  |
| 10 |  |  |  | 181 880 | 139 352 | 76,6 | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych droga w miejscowości Rokitno-Kresy o dł. 0,750 km (Dokumentacji projektowej - 3 690zł, wypis geodezyjny - 150zł, nadzór inwestorski - 3 101zł, przebudowa drogi - 132 411zł.) |
| 11 |  |  |  | 7 150 | 6 462 | 90,4 | Zakup nieruchomości przeznaczonych pod drogi wewnętrzne – dz.ewid. 2189/3 obr. Szczekociny – miasto (Podział działki - 1 500zł, opłaty geodezyjne - 150zł operat szacunkowy - 492zł, opłaty notarialne - 866zł, wykup nieruchomości - 3 454zł.) |
| 12 |  |  |  | 2 250 | 1 598 | 71 | Przejęcie dróg wewnętrznych- Osiedle 3-go Maja w Szczekocinach (Opłaty notarialne - 1598zł.) |
|  | 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | 24 600 | 2 219 | 9,0 |  |
|  |  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 24 600 | 2 219 | 9,0 |  |
| 13 |  |  |  | 22 290 | - | - | Przebudowa infrastruktury komunikacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 14 |  |  |  | 2 310 | 2 219 | 96,1 | Zamiana gminnej działki nr 1666/1na działkę 1667/2 w Szczekocinach (Opłaty geodezyjne - 150zł, opłaty notarialne - 1 415zł, dopłata do działki - 654zł.) |
|  | 750 |  | Administracja publiczna | 30 000 | 29 025 | 96,8 |  |
|  |  | 75023 | Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu) | 30 000 | 29 025 | 96,8 |  |
| 15 |  |  |  | 30 000 | 29 025 | 96,8 | Zakup i montaż Cyfrowego Systemu Konferencyjnego do Sali Narad w UMiG Szczekociny |
|  | 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 55 000 | 54 210 | 98,6 |  |
|  |  | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 10 000 | 10 000 | 100 |  |
| 16 |  |  |  | 10 000 | 10 000 | 100 | Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu |
|  |  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 4 000 | 4 000 | 100 |  |
| 17 |  |  |  | 4 000 | 4 000 | 100 | Zakup dwóch aparatów powietrznych oraz systemu selektywnego wywołania – dotacja dla OSP Grabiec |
|  |  | 75495 | Pozostała działalność | 41 000 | 40 210 | 98,1 |  |
| 18 |  |  |  | 41 000 | 40 210 | 98,1 | Montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego w sołectwie Centrum w Szczekocinach (Montaż i konfiguracja systemu - 39 500zł, najem słupów- 664zł, tablica informacyjna - 46zł.) |
|  | 801 |  | Oświata i wychowanie | 108 700 | 107 205 | 98,6 |  |
|  |  | 80101 | Szkoły podstawowe | 46 677 | 45 182 | 96,8 |  |
| 19 |  |  |  | 6 677 | 5 182 | 77,6 | Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Szczekocinach (Dokumentacja projektowo – kosztorysowa - 4 920zł, opłaty geodezyjne - 262zł.) |
| 20 |  |  |  | 40 000 | 40 000 | 100 | Zakup i montaż pieca CO do budynku szkoły podstawowej w Szczekocinach przy ul. Śląskiej 86 |
|  |  | 80104 | Przedszkola | 62 023 | 62 023 | 100 |  |
| 21 |  |  |  | 47 023 | 47 023 | 100 | Wykonanie drogi pożarowej i placu manewrowego na terenie działki nr ewid. 2474 w Szczekocinach (wykonanie planu manewrowego – 45 018zł, wykonanie chodnika i kostki – 2 005zł.) |
| 22 |  |  |  | 15 000 | 15 000 | 100 | Modernizacja sieci elektrycznej w piwnicy budynku Przedszkola w Szczekocinach (Wykonanie modernizacji sieci – 15 000zł.) |
|  | 855 |  | Rodzina | 404 500 | 403 218 | 99,7 |  |
|  |  | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 404 500 | 403 218 | 99,7 |  |
| 23 |  |  |  | 404 500 | 403 218 | 99,7 | Utworzenie żłobka w Szczekocinach w ramach Resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019 (Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 14 760zł, prace budowlane – 334 207zł, nadzór inwestorski – 14 760zł, pierwsze wyposażenie – 22 491zł, zakup sprzętu RTV AGD – 16 660zł, opłaty sanepid – 340zł.) |
|  | 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 522 000 | 125 947 | 24,1 |  |
|  |  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 95 000 | 87 202 | 91,8 |  |
| 24 |  |  |  | 10 000 | 2 460 | 24,6 | Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej ( Aktualizacja kosztorysu – 2 460zł.) |
| 25 |  |  |  | 85 000 | 84 742 | 99,7 | Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczekociny – Osiedle wypoczynkowo – mieszkaniowe w kierunku Bógdału – dotacja dla KZB w Szczekocinach |
|  |  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 427 000 | 38 745 | 9,1 |  |
| 26 |  |  |  | 427 000 | 38 745 | 9,1 | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie (Opracowanie analiz do wniosku o dofinansowanie oraz dokumentacji przetargowej) |
|  | 926 |  | Kultura fizyczna | 151 264 | 142 101 | 93,9 |  |
|  |  | 92601 | Obiekty sportowe | 68 100 | 67 186 | 98,7 |  |
| 27 |  |  |  | 30 000 | 29 126 | 97,1 | Budowa ogrodzenia przy Stadionie Miejskim w Szczekocinach – etap II (Zakup i montaż ogrodzenia – 29 126zł.) |
| 28 |  |  |  | 38 100 | 38 060 | 99,9 | Modernizacja boiska na działce 2053/1 przy ul. Śląskiej 86 w Szczekocinach (Opracowanie dokumentacji – 2 460zł, elementy ogrodzenia – 35 600zł.) |
|  |  | 92695 | Pozostała działalność | 83 164 | 74 915 | 90,1 |  |
| 29 |  |  |  | 20 667 | 20 000 | 96,8 | Budowa placu zabaw w Grabcu – zadanie w ramach funduszu sołeckiego (Dostawa wyposażenia placu zabaw – 20 000zł.) |
| 30 |  |  |  | 37 497 | 30 652 | 81,7 | Budowa placu zabaw w Ołudzy – zadanie w ramach funduszu sołeckiego (Dostawa i montaż wyposażenia placu zabaw – 21 402zł, dostawa i montaż ogrodzenia – 8 204zł, mapa do celów projektowych – 1 000zł, tablica informacyjna – 46zł.) |
| 31 |  |  |  | 25 000 | 24 263 | 97,1 | Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Tartacznej w Szczekocinach wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne (Wykonanie projektu – 24 176zł, opłaty geodezyjne – 87zł.) |
| Ogółem: |  |  |  | 2 854 063 | 1 570 031 | 55,0 |  |