Załącznik Nr 5

do informacji o przebiegu

wykonania budżetu

Miasta i Gminy Szczekociny

za 2020r

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

według stanu na 31.12.2020r

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Wykonanie | % | Zadania inwestycyjne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | 600 |  | Transport i łączność | 1 781 494 | 1 694 321 | 95,1 |  |
|  |  | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 781 494 | 1 694 321 | 95,1 |  |
| 1 |  |  |  | 5 000 | 2 660 | 53,2 | Rozbudowa drogi gminnej nr 647031 S w Szczekocinach (aktualizacja programu funkcjonalno – użytkowego – 2 460zł, opłaty geodezyjne -200zł.) |
| 2 |  |  |  | 41 157 | 40 980 | 99,6 | Modernizacja drogi gminnej Rokitno - Kresy (fundusz sołecki ) (Modernizacja drogi – 40 680zł, nadzór inwestorski -300zł.) |
| 3 |  |  |  | 23 336 | 23 262 | 99,7 | Budowa chodnika w ulicy Ogrodowej w Szczekocinach (fundusz sołecki sołectwa Polna) (Wykonanie chodnika) |
| 4 |  |  |  | 1 692 001 | 1 619 830 | 95,7 | Przebudowa drogi gminnej Nr 647049 S w Szczekocinach obejmującej ul. Jana Pawła II, ul. Parkową i ul. Osiedle 3 Maja (Przebudowa drogi – 1 607 084zł, nadzór inwestorski 12 200zł, zakup tablic informacyjnych- 546zł.) |
| 5 |  |  |  | 6 000 | - | - | Zakup części nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej w Szczekocinach – ul. Cmentarna, Przemysłowa Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 6 |  |  |  | 8 000 | 7 589 | 94,9 | Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Nr 647068 – Wólka Starzyńska (zakup działki -6 500zł, opłaty geodezyjne -150zł, opłaty notarialne -939zł.) |
| 7 |  |  |  | 6 000 | - | - | Uregulowanie przebiegu drogi gminnej nr DG 647061S w Ołudzy Zadanie nie zostało zrealizowane |
|  | 700 |  | Gospodarka mieszkaniowa | 376 159 | 318 702 | 84,7 |  |
|  |  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 376 159 | 318 702 | 84,7 |  |
| 8 |  |  |  | 41 157 | 40 000 | 97,2 | Wykonanie chodnika oraz ciągów komunikacyjnych do grilli (Wykonanie chodnika) |
| 9 |  |  |  | 40 394 | 37 146 | 92,0 | Zagospodarowanie skwerku na styku ulic Żarnowiecka, Leśna, Krakowska (fundusz sołecki sołectwa Gąszcze) (Ułożenie kostki brukowej – 14 760zł, zakup altany- 22 386zł.) |
| 10 |  |  |  | 12 300 | 12 300 | 100 | Zakup oprogramowania ds. gospodarki mieniem komunalnym (Zakup oprogramowania) |
| 11 |  |  |  | 20 000 | - | - | Zagospodarowanie działki przy ul. Konopnickiej w Szczekocinach Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 12 |  |  |  | 262 308 | 229 256 | 87,4 | Przebudowa infrastruktury turystycznej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin (Przebudowa centrum – 225 185zł, nadzór inwestorski -3 850zł, tablice informacyjne – 221zł.) |
|  | 750 |  | Administracja publiczna | 95 000 | 93 095 | 98,0 |  |
|  |  | 75023 | Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu) | 95 000 | 93 095 | 98,0 |  |
| 13 |  |  |  | 75 000 | 73 538 | 98,0 | Zakup samochodu osobowego do UMiG Szczekociny (Zakup samochodu – 71 346zł, opłaty -2 192zł.) |
| 14 |  |  |  | 20 000 | 19 557 | 97,8 | Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny (Wykonanie instalacji) |
|  | 754 |  | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 28 960 | 28 959 | 100 |  |
|  |  | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 28 960 | 28 959 | 100 |  |
| 15 |  |  |  | 28 960 | 28 959 | 100 | Utwardzenie asfaltobetonem placu przy budynku OSP (fundusz sołecki sołectwa Grabiec) (Utwardzenie placu z funduszu sołeckiego 17 409zł, z budżetu 11 550zł.) |
|  | 801 |  | Oświata i wychowanie | 1 508 024 | 348 445 | 23,1 |  |
|  |  | 80101 | Szkoły podstawowe | 1 375 024 | 248 445 | 18,1 |  |
| 16 |  |  |  | 1 375 024 | 248 445 | 18,1 | Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej (Kompleksowa termomodernizacja – 248 304zł, tablice informacyjne -141zł.) |
|  |  | 80104 | Przedszkola | 133 000 | 100 000 | 75,2 |  |
| 17 |  |  |  | 65 000 | 65 000 | 100 | Budowa drogi wewnętrznej i chodnika na terenie Przedszkola w Szczekocinach wraz z modernizacją wjazdu (Wykonanie drogi i chodnika z kostki brukowej) |
| 18 |  |  |  | 33 000 | - | - | Zmiana sposobu użytkowania budynku Przedszkola w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego Zadanie nie zostało zrealizowane |
| 19 |  |  |  | 35 000 | 35 000 | 100 | Budowa placu zabaw w Przedszkolu w Szczekocinach (Wykonanie placu zabaw) |
|  | 851 |  | Ochrona zdrowia | 30 000 | 30 000 | 100 |  |
|  |  | 85111 | Szpitale ogólne | 30 000 | 30 000 | 100 |  |
| 20 |  |  |  | 30 000 | 30 000 | 100 | Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu |
|  | 900 |  | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 239 338 | 2 973 520 | 70,1 |  |
|  |  | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 3 041 272 | 2 278 399 | 74,9 |  |
| 21 |  |  |  | 3 041 272 | 2 278 399 | 74,9 | Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej (Opłaty geodezyjne – 207zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 720zł, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – 5 289zł, nadzór nad robotami ziemnymi – 4 920zł, nadzór inwestorski – 22 263zł, budowa sieci wodociągowej -2 245 000zł.) |
|  |  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 12 100 | 12 098 | 100 |  |
| 22 |  |  |  | 12 100 | 12 098 | 100 | Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby utrzymania terenów zielonych |
|  |  | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 1 185 966 | 683 023 | 57,6 |  |
| 23 |  |  |  | 808 124 | 683 023 | 84,5 | Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny (dokumentacja projektowa – 10 000zł, montaż kotłowni przedszkola 136 000zł, tablice informacyjne – 702zł, dokumentacja projektowa oze – 26 278zł, montaż instalacji oze – 499 281zł, nadzór inwestorski 10 762zł.) |
| 24 |  |  |  | 377 842 | - | - | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie Zadanie nie zostało zrealizowane |
|  | 926 |  | Kultura fizyczna | 390 067 | 389 068 | 99,7 |  |
|  |  | 92601 |  | 26 000 | 26 000 | 100 |  |
| 25 |  |  |  | 25 000 | 25 000 | 100 | Modernizacja boiska na działce 2053/1 przy ul. Śląskiej 86 w Szczekocinach (Montaż ogrodzenia) |
| 26 |  |  |  | 1 000 | 1 000 | 1 000 | Budowa trybun i zadaszenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie miejskim w Szczekocinach (Mapa do celów projektowych) |
|  |  | 92695 | Pozostała działalność | 364 067 | 363 068 | 99,7 |  |
| 27 |  |  |  | 347 737 | 347 000 | 99,8 | Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Tartacznej w Szczekocinach wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne (Rewitalizacja zbiornika – 344 205zł, nadzór inwestorski -2 500zł, tablice informacyjne – 295zł.) |
| 28 |  |  |  | 4 000 | 3 991 | 99,8 | Budowa placu zabaw w Grabcu (Mapa do celów projektowych 2 000zł, elementy ogrodzeniowe – 1 816zł, materiały budowlane – 175zł.) |
| 29 |  |  |  | 12 330 | 12 077 | 97,9 | Budowa placu zabaw w Rędzinach (Mapa do celów projektowych 2 000zł, ogrodzenie -5 747zł, karuzela -4 330zł.) |
| Ogółem: |  |  |  | 8 449 042 | 5 876 110 | 69,5 |  |