Załącznik Nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

- Nazwa przedmiotu zamówienia

Prace pielęgnacyjne i sanitarne w zabytkowym parku w Szczekocinach (etap I)

- Zakres prac realizacji przedmiotu zamówienia.

Zakres prac przewidzianych do realizacji przedmiotu zamówienia obejmuje:

- Termin realizacji zadania:

  - Prace pielęgnacyjne drzew i krzewów w formie plennej:

15.10.2023 – 31.03.2024

  - Założenie wiązań elastycznych:

15.10.2023 – 31.03.2024

  - Wycinka sanitarna drzew:

01.07.2023 r. – 31-12.2023 r.

  - Zrąbkowanie gałęzi:

01.07.2023 – 31.03.2024

- PRZEPISY PRAWA, KTÓRYCH WYKONAWCA JEST W SZCZEGÓLNOŚCI PRZESTRZEGAĆ:

- Ustawy z dnia 16 kwietnia 200 4 r. o ochronie przyrody,

- ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

- ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

- ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne,

- Rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

- Krótka charakterystyka zadania i obszaru objętego przedmiotem zamówienia

Zespół pałacowo-parkowy w Szczekocinach. Granice obszaru objęte wpisem do rejestru zabytków A/231/76 i granice obszaru objęte wpisem do ewidencji zabytków. Źródło: https://mapy.zabytek.gov.pl/nid/; data dostępu: 30.05.2023 r.

Zabytkowe założenie pałacowo-parkowego zlokalizowane jest w Szczekocinach, gminie miejsko-wiejskiej,  powiat zawierciański, województwo śląskie. Park zlokalizowany jest w południowo-wschodniej części Szczekocin, na południe od drogi krajowej DK78 (ul. Żeromskiego). Od strony północnej i wschodniej park ogranicza przełom rzeki Pilicy, stawy przy rzece i tereny zabudowane. Od strony południowej park ogranicza  ul. Parkowa i zabudowa Spółdzielczej Agrofirmy w Szczekocinach. Od strony zachodniej park ogranicza ul. Senatorska i zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

Teren założenia ma kształt nieforemnego wieloboku, rozciągającego się w kierunku północno-wschodnim i aneksem w formie czworoboku w południowej części.

Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 30 czerwca 1947 r. (znak sprawy: L.Klt.ZK-4—8-/47) pałac wraz z otaczającym go parkiem został uznany za zabytek. Decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 21 czerwca 1967 r. (znak sprawy: L.dz. Kl.IVa-2/1/402/67) do rejestru zabytków został wpisany zespół pałacowy w Szczekocinach, a następnie Decyzją z dnia 1 lutego 1978 r. (znak sprawy L.dz. KL.5340/1/76/18) do rejestru zabytków został wpisany zespół pałacowy w Szczekocinach. Obecnie zespół pałacowo-parkowy w Szczekocinach znajduje się Spisie obiektów nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków z terenu województwa śląskiego (stan na 24 lutego 2023 r.) z oznaczeniem  numeru rejestru 231/76 częstochowskie 402 kieleckie 35.

Ochroną konserwatorską objęte są: pałac, galeria, oficyny płn.-wsch. i płd.-zach., ogrodzenie, bramy, obora, stajnie dworskie, park pałacowy. Obszar zespołu pałacowo-parkowego w Szczekocinach wpisany                 do rejestru zabytków obejmuje powierzchnie ok. 7,8 ha.  Na terenie zabytkowego parku znajdują się trzy pomniki przyrody, wykazane w Centralnym Rejestrze Form Ochrony Przyrody prowadzonym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Są to:

- Jesion wyniosły (Fraxinus excelsior) - Rozporządzenie Nr 23/94 Wojewody Częstochowskiego z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie uznania za pomniki przyrody i Rozporządzenie Nr 4/96 Wojewody Częstochowskiego z dnia 6 lutego 1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za pomnik przyrody;

- Lipa drobnolistna  (Tilia cordata) - Uchwała Nr 333/XXXVI/2013 Rady Miasta i  Gminy Szczekociny z dnia 26 września 2013 r. w sprawie uznania za pomnik przyrody rosnące na terenie Gminy w Zespole Pałacowo-Parkowym w Szczekocinach;

- Lipa drobnolistna (Tilia cordata) - Rozporządzenie Nr 4/96 Wojewody Częstochowskiego z dnia                  6 lutego1996 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uznania za pomnik przyrody.

Zespół pałacowo-parkowy w Szczekocinach – pomniki przyrody. Źródło: https://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/?showExternalObject=79A9A9FA90EC9508DA2A8835A62E4794; data dostępu: 30.05.2023 r.

Założenie pałacowo-parkowe w Szczekocinach zalicza się do najokazalszych rezydencji szlacheckich                         w Polsce. Obiekt charakteryzuje jednolity styl i pomimo braku zabiegów konserwatorskich i prac remontowych zachował swój charakter.

Historia Szczekocin sięga XIV wieku. W XV w. Piotr Woda Odrowąż ze Szczekocin uzyskuje przywileje miejskie dla swojej wsi. Na przełomie XIV i XV wieku miasto było siedzibą rodu rycerskiego Odrowążów.                  W XVII wieku właścicielami Szczekocin byli Oleśniccy, Jordanowie i Korycińscy. Od 1709 do 1823 roku majątek należy do rodziny Dembińskich herbu Rawicz.

Obecny pałac został wzniesiony staraniem Urszuli z Morsztynów Dembińskiej na miejscu dawnej siedziby rodu Korycińskich. Przyjmuje się, że budowę rozpoczęto w 1777 r., a zakończono w 1794 r. zapewne w oparciu o projekt Ferdynanda Naxa. Równolegle z pałacem lub niewiele później wybudowano dwie oficyny, a także galerie łączące korpus pałacu z oficynami oraz założono geometryczny park. Na początku XIX wieku reprezentacyjną część wokół dziedzińca otoczono ogrodzeniem z trzema bramami oraz budynkami pawilonów.  W latach dwudziestych XIX wieku rozbudowano część folwarczną. W XIX wieku prawdopodobnie powstało w północnej i wschodniej części od pałacu założenie parku krajobrazowego. Po 1825 r. pałac stanowił kolejno własność: Czackich, hr. Wodzickiego, Łubieńskich, Halpertów, Jana Ciechanowskiego (do 1939 r.).

Po II wojnie światowej pałac wraz z parkiem przejął Skarb Państwa. Już od 1945 r. w budynku pałacu działa szkoła, a w 1948 roku utworzono Państwowe Liceum Pedagogiczne. W latach 1950-1959 odnowiono pałac. Od 1957 roku użytkownikiem pałacu, parku i zabudowań gospodarczych było Liceum i Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna, a od 1979 r. Zespół Szkół Szczekociny.

W 1980 w wyniku pożaru zniszczeniu uległ dach oraz konstrukcja więźby. W latach osiemdziesiątych XX wieku w pałacu prowadzono prace remontowe planując stworzyć w nim centrum kultury. Od 1990 pałac jest nieużytkowany. Obecnym właścicielem zespołu pałacowo-parkowego w Szczekocinach jest Gmina Szczekociny.

Obszar opracowania

Zespół pałacowo- parkowy w Szczekocinach

Lp.; Numer ewidencyjny działki; Numer księgi wieczystej; Właściciel; Powierzchnia całej działki ha; Uwagi. 1.; 2.; 3.; 4.; 5.; 6.. Obręb 0001 Szczekociny. Działki w granicach obszaru parku objętego wpisem do rejestru zabytków. 1.; 2512; Skarb Państwa; 1,932; działka obejmująca koryto rzeki Pilicy; część działki w granicach zabytkowego parku od strony północno zachodniej i południowo-wschodniej; obszar poza granicami niniejszego opracowania. 2.; 2514/2; CZ1M/00081426/5; Gmina Szczekociny; 1,1408; obszar poza granicami niniejszego opracowania. 3.; 2515; CZ1M/00103760/9; Gmina Szczekociny; 0,1000; obszar poza granicami niniejszego opracowania;. 4.; 2516/1; CZ1M/00051607/9; Gmina Szczekociny; 2,0488; część działki w granicach wpisu do rejestru zabytków; część obszaru działki objęta niniejszym opracowaniem. 5.; 2516/2; CZ1M/00051607/9; Gmina Szczekociny; 0,1634; obszar działki objęty niniejszym opracowaniem. 6.; 2516/5; CZ1M/00103760/9; Gmina Szczekociny; 6,9452; część południowa działki objęta niniejszym opracowaniem.

Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków - Decyzja w sprawie wpisu do rejestru zabytków nr rej.: A/231/76 zlokalizowany w Szczekocinach przy ul. Senatorskiej. Przedmiotem ochrony konserwatorskiej jest zespół pałacowy:

- pałac

- galeria

- oficyny płn.-wsch. i płd.-zach.

- ogrodzenie

- bramy

- obora

- stajnie dworskie

- park pałacowy.

Obszar zespołu pałacowo-parkowego wpisany do rejestru zabytków obejmuje powierzchnię ok. 7,8 ha.

Zespół pałacowo-parkowy w Szczekocinach. Obszar objęty wpisem do rejestru zabytków. Źródło: https://szczekociny.e-mapa.net/; data dostępu: 30.05.2023 r.

Całe założenie pałacowo-parkowe rozplanowane jest na osi wschód-zachód, łączące się z układem miejskim. Główna oś założenia przechodzi w ulicę Senatorską i zamyka się bryłą kościoła św. Bartłomieja Apostoła.  W kierunku wschodnim zaś widokiem na krajobraz łęgowy przełomu rzeki Pilicy. Poprzeczna oś założenia rozciąga się na kierunku północ-południe, zamknięty do południa kopcem z widokiem na park, zaś na północ zielenią łęgową nad rzeką.

Główna aleja wjazdowa do pałacu prowadzi od ul. Senatorskiej i przechodzi w obszerny dziedziniec honorowy (cour d’honneur) otoczony klasycystycznym ogrodzeniem, z boniowanymi filarami zwieńczonymi szyszkami. Aleje w kierunku zachodnim zamykają dwie bramy – trójdzielna brama przy ul. Senatorskiej, z boniowanymi filarami zwieńczonymi szyszkami i ozdobnymi wazonami oraz brama przy dziedzińcu pałacowym, utrzymana w podobnym stylu architektonicznym.

Centralną część założenia pałacowo-parkowego w Szczekocinach stanowi klasycystyczny, piętrowy pałac z ćwierćkolistymi galeriami arkadowo-filarowymi, łączącymi symetrycznie rozmieszczone oficyny okalające honorowy dziedziniec.  Przy bramie dziedzińca usytuowane są dwa pawilony (kordegardy).

Na terenie założenia usytuowane są również zabudowania gospodarcze, stajnie i spichlerz.

Od strony zachodniej i częściowo południowej ogrodzenie parku stanowią słupy i żelazne pręty oraz mur od sąsiednich zabudowań.

Układ komunikacyjny zespołu pałacowo-parkowego tworzy główna aleja dojazdowa od strony                        ul. Senatorskiej, przechodząca w drogę obiegającą dziedziniec. Od dziedzińca rozchodzą się alejki parkowe. Współcześnie alejki i ścieżki parkowe wewnątrz parku mają nieformalny charakter i są utwardzone żwirem lub żużlem. Teren parku jest oświetlony.

Od strony południowo-zachodniej do parku przylega teren dawnych sadów dworskich, współcześnie zagospodarowany na cele kulturalno-rekreacyjne, z wybudowanym w 2015 roku amfiteatrem. Część tej działki (południowo-wschodni narożnik) znajduje się w granicach objętych niniejszym wnioskiem.

Założenie parkowe w Szczekocinach należy do najwcześniejszych kompozycji krajobrazowych                         w Polsce.  W układzie kompozycyjnym parku zostały wyodrębnione różne części stylistyczne o cechach charakterystycznych dla parku barkowego i parku angielskiego. Założenie składa się z trzech stylistycznie różnych części:

- część centralna i geometryczna oraz powiązana z nią oś pałac-kościół, aleja w zachodniej części parku   i fragmentarycznie aleja południowa w części wschodniej parku (okres powstania: prawdopodobnie lata siedemdziesiąte XVIII w.);

- część wschodnia parku oraz partia wschodnia części południowej o cechach parku angielskiego                     z dziką promenadą (aleja kasztanowców), altana z klonów (okres powstania: prawdopodobnie pierwsza połowa XVIII w.);

- część północna wraz z fragmentami części wschodniej o cechach naturalistycznych,                                            z wyeksponowaniem egzotycznych drzew (okres powstania: prawdopodobnie przełom XIX i XX w.).

Reprezentacyjną część założenia parkowego tworzy czworoboczny aneks w zachodniej części założenia z główną aleją prowadzącą do pałacu i centralna część z dziedzińcem przed pałacem. Jest to zarazem główna oś kompozycyjna, na której oparto całe założenie parkowe.

W zachodniej części parku głównym elementem kompozycyjnym jest aleja złożona z robinii białych,                           z domieszką klonu pospolitego, lipy drobnolistnej. Po jej bokach znajdują się zwarte masywy zieleni, na które głównie składają się: lipa drobnolistna, klon pospolity, klon jawor, jesion wyniosły, wiąz szypułkowy, grab pospolity, olsza czarna oraz nielicznie występujące krzewy: tawuła van Houtte’a, śnieguliczka biała).

Centralną część tworzy duży, owalny, trawiasty klomb przed pałacem ze współcześnie wprowadzonymi niskimi żywopłotami bukszpanowymi. Po północnej i południowej stronie klombu, przy ogrodzeniu szpalery drzew (od strony południowej: lipa drobnolistna, robinia biała, a od strony północnej: robinia biała).

Północna część parku ma naturalistyczny charakter, określony przez przełom rzeki Pilicy i utworzone wyspy, porośnięte zwartymi masywami zieleni otaczającymi polany parkowe  i luźnymi grupami drzew.  Drzewostan w tej części parku tworzą przede wszystkim wiąz szypułkowy, olsza czarna, klon jawor, klon pospolity, jesion wyniosły oraz liczne samosiewy. W podszycie występuje m.in.: bez czarny, śnieguliczka biała, trzmielina pospolita.

Część wschodnią parku tworzy nieregularna przestrzeń ograniczona od strony zachodniej pałacem                               i galeriami, a od strony wschodniej rzeką Pilica, od południa zabudowa gospodarcza. Wnętrze tej części parku jest otwarte na rzekę, z licznymi polanami otoczonymi skupiskami drzew. Od południa ta część parku zamknięta jest ścianą starodrzewia tworzącego dwie równoległe aleje kasztanowo-lipowe i wysunięte grupy drzew z altaną klonową.  W centralnej części, za pałacem utworzony jest obszerny salon ogrodowy w postaci wnętrza ogrodowego, z rozległym trawiastym parterem. W północnej części zieleń jest naturalistycznie ukształtowana,  z charakterystycznym kopcem.

W południowo-wschodniej części zieleń ukształtowano w formie czterobocznej płaszczyzny, rozbudowanej wzdłuż poprzecznej osi założenia. Przestrzeń poprzecinana jest siecią ścieżek parkowych, tworzących regularne kwatery, do których od strony wschodniej przylega zwarty, naturalistyczny masyw zieleni. Wzdłuż ścieżek aleje tworzą lipy drobnolistne, a od strony południowo-wschodniej częściowo graby pospolite.  W kwaterach usytuowane są boiska sportowe. W południowej części usytuowany jest kopiec otoczony masywem naturalistycznej zieleni. Przestrzeń od strony południowej zamyka ściana starodrzewia.

Układ kompozycyjny zieleni parku w Szczekocinach ukształtowany jest z uwzględnieniem odmienności siedlisk i funkcji poszczególnych stref funkcjonalno-przestrzennych parku. Współcześnie układ kompozycyjny został częściowo zniekształcony na skutek braku prac pielęgnacyjnych i postępującej sukcesji naturalnej oraz zmian w sposobie użytkowania obiektu w okresie po II wojnie światowej.  Zachował jednak swój pierwotny charakter i posiada wysoką wartość przyrodniczą, historyczna i kulturową. Świadczą o tym zachowane walory stylistyczne, klasa kompozycji i starodrzew. Walory historyczne i krajobrazowe obiektu zostały bardzo wcześnie dostrzeżone, o czym świadczy objęcie ochrona prawna i uznanie zabytku już w 1947 r.

Zespół pałacowo-parkowy w Szczekocinach (stan marzec 2023 r.)

- (2)

Fot. Zespół pałacowo-parkowy w Szczekocinach. Główna brama od strony ul. Senatorskiej[1] i brama przy dziedzińcu pałacowym z dwoma pawilonami [2].

Fot. Zespół pałacowo-parkowy w Szczekocinach. Widok na pałac od strony dziedzińca

Południowo-wschodnia część parku objęta niniejszym opracowaniem, stanowiąca dawne geometryczne kwatery i aleje parkowe z przylegającym do nich od strony wschodniej zwartym masywem zieleni jest złym stanie.  Drzewostan stanowią okazy starych  drzew, będących pozostałościami dawnego założenia parkowego. Są to między innymi: dęby szypułkowe, klony zwyczajne, klony jawory, robinie białe, kasztanowce białe, lipy drobnolistne i szerokolistne, graby pospolite, jesiony wyniosłe. W większości jest to ponad stuletni drzewostan.

Podczas przeglądu drzewostanu stwierdzono występowanie w koronach drzew posuszu, wyłamane gałęzie i konary, zamierające korony. Drzewa posiadają deformacje, uszkodzenia lub ubytki. Występują jednostki uszkodzeniami i wypróchnieniami w odziomku, uszkodzeniami w pniu o różnej wielkości                                  i pochodzeniu oraz z wypróchnieniami kominowymi i zaburzeniami statyki. Występują również drzewa częściowo złamane oraz drzewa suche i zamierające, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi i sąsiedniego drzewostanu.

Stan zdrowotny drzewostanu na obszarze objętym wnioskiem jest pochodną oddziaływań siedliskowych niekorzystnych warunków środowiskowych, naturalnego starzenia się drzewostanu. Brak zabiegów pielęgnacyjnych drzew doprowadziły do znacznego pogorszenia stanu zdrowotnego drzewostanu i postępującej degradacji południowo-wschodniej części parku, co prowadzi do utraty wartości przyrodniczych, krajobrazowych i historycznych.

Celem podejmowanych prac w zakresie niniejszego wniosku są zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów                        w formie piennej o znacznych rozmiarach (o obwodach w pierśnicy od 47 do 92 cm) oraz usunięcie drzew                     w bardzo złym  stanie zdrowotnym, zagrażających starym okazom drzew i stwarzających zagrożenie                             dla bezpieczeństwa.

Prace podejmowane w ramach niniejszego wniosku o dofinansowanie są I etapem działań mających na celu przywrócenie niepowtarzalnego założenia parkowego, tworzącego wraz z zespołem pałacowym cenny i unikatowy zabytek. Gmina Szczekociny w kolejnym etapie planuje dalszą rewitalizację obszaru parku.

Z uwagi na brak występowania w okolicy obiektu o podobnym, wielowymiarowym charakterze park ma duże znaczenie w sferze kulturowej, rekreacyjnej i turystycznej oraz edukacyjnej. Przeprowadzenie prac umożliwi otwarcie obiektu szerokiemu gronu użytkowników i lokalnej społeczności, aby park mógł stanowić obiekt o charakterze regionalnym, z uwzględnieniem współczesnych funkcji istniejących obiektów oraz dostosowaniem obiektu do potrzeb współczesnych użytkowników parku i realizacji celów edukacyjnych.

W ramach prac pielęgnacyjnych i sanitarnych w zabytkowym parku w Szczekocinach, obejmującego obszar 2,8 ha przewidziane są następujące prace:

- przeprowadzenie prac pielęgnacyjnych w obrębie drzewostanu – 203 jednostki,  w tym 199 szt. drzew i 4 szt. krzewów w formie piennej, obejmujące w  szczególności cięcia sanitarne (usunięcie posuszu, złomów), cięcia korekcyjne (korekta górnych partii koron, odciążenie osłabionych konarów, poprawa statyki), cięcia korygujące (m.in. deformacje koron), cięcia bezpieczeństwa,

- usunięcie 23 szt. drzew,

- uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach.

Zamawiający uzyskał Pozwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach na prowadzenie prac konserwatorskich w zabytkowym parku tj. Pozwolenie Nr CZ/92/2023 z dnia 24.03.2023 r., na wykonanie cięć pielęgnacyjnych 225 szt. Drzew obejmujących cięcia sanitarne, korekcyjne, korygujące, redukcyjne i bezpieczeństwa koron, w tym montaż niezbędnych wiązań elastycznych oraz wycinkę 23 szt. drzew. Wnioskodawca uzyskał również Decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach w trybie ustawy o ochronie przyrody, tj. decyzja Nr CZ/91/2023 z dnia 24.03.2023 r. na nieodpłatne usunięcie 22 szt. drzew, natomiast samosiew robinii białej będący samosiewem o obwodzie pnia 43 cm na wys. 5 cm, nie wymaga decyzji w oparciu o przepisy ww. ustawy.

(1) (2)

Fot. Widok na teren parku objęty opracowaniem od strony ul. Parkowej (część południowo-wschodnia) [1] i widok na kopiec od strony ul. Parkowej [2]

(1) (2)

Fot. Widok na aleje parkowe (aleje lipowe oddzielające partery – obecnie boiska) [1] i [2]

(1) (2)

Fot. Widok na aleje parkowe (aleje lipowe oddzielające partery – obecnie boiska) [1] i starodrzew parku [2]

Fot. Klon pospolity (zroślodrzew)       Fot. Kasztanowiec biały                    Fot. Dereń jadalny (formy pienne krzewów)

Fot. Dąb czerwony – pień  z uszkodzeniem i korona drzewa.                       Fot. Grab pospolity

Fot. Lipa szerokolistna                       Fot. Lipa drobnolistna                        Fot. Lipa drobnolistna i jesion wyniosły

- CELE ZADANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI:

Celem zadania jest poprawa stanu sanitarnego i bezpieczeństwa drzewostanu, poprawa warunków siedliskowych starodrzewu oraz stanu zdrowotnego drzew w południowo-wschodniej części parku oraz ochrona układu kompozycyjnego parku, podkreślającego jego kwaterowy układ. Cel zostanie zrealizowany poprzez przeprowadzenie prac obejmujących:

- przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie drzew – cięcia sanitarne, cięcia korekcyjne, cięcia korygujące, ciecia bezpieczeństwa (a w szczególności:  usunięcie posuszu, usunięcie odrostów, usunięcie chorych i zamierających gałęzi, cięcia bezpieczeństwa, korygowanie koron, redukcja deformacji, odciążenie osłabionych konarów, poprawa statyki) – pracami pielęgnacyjnymi objętych zostanie łącznie 203 jednostki, w tym 199 szt. drzew i 4 szt. krzewów w formie piennej;

- założenie wiązań elastycznych – 6 szt. drzew;

- wykonanie wycinki sanitarnej – usunięcie 23 szt. drzew z frezowaniem karp korzeniowych;

- OPIS POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁAŃ W ZAKRESIE REALIZACJI ZADANIA:

Działania w zakresie realizacji zadania obejmują:

- Przeprowadzenie zabiegów pielęgnacyjnych w obrębie drzew i krzewów w formie piennej mających na celu poprawę warunków siedliskowych starodrzewu oraz poprawę stanu zdrowotnego drzew. Prace obejmować będą ciecia sanitarne, cięcia korekcyjne, cięcia korygujące i cięcia bezpieczeństwa. Do przeprowadzenia zabiegów wytypowano na terenie objętym wnioskiem łącznie 203 szt.

- Założenie wiązań elastycznych na 6 szt. drzew.

- Wycinkę sanitarną drzew wraz z frezowaniem karp korzeniowych – 23 szt. drzew. Do usunięcia wskazano drzewa, które ze względu na bardzo zły stan zdrowotny nie rokują szans na zachowanie, a ponadto zagrażają bezpieczeństwu ludzi i mienia oraz negatywnie oddziałują na sąsiadujący cenny drzewostan.

Uporządkowanie terenu po przeprowadzonych pracach pielęgnacyjnych i sanitarnych – zrębkowanie gałęzi 125 m³.

  - ZABIEGI PIELĘGNACYJNE

Zabiegi pielęgnacyjne, które powinny zostać wykonane to w szczególności:

- cięcia sanitarne – dotyczą zabiegów pielęgnacyjnych w koronach, polegających na usuwaniu posuszu, pędów, gałęzi oraz konarów chorych i połamanych, suchych; mają one na celu poprawić stan fitosanitarny, w tym także zdrowotny drzew, a ponadto poprawić bezpieczeństwo przebywania ludzi pod tymi drzewami;

 cięcia odmładzające krzewów mające na celu wymuszanie reakcji danego krzewu na tworzenie nowych i silnych pędów;

- cięcia częściowej redukcji korony (cięcia redukcyjne) – wykonywane są dla zmniejszenia jej wymiarów, głównie dla przywrócenia bezpiecznej statyki drzewa;

- w przypadku zamierających jednostek cennych historycznie, należy w pierwszej kolejności przeprowadzić cięcia redukcyjne, odciążające i pozostawić pień drzewa, jako „świadka” (stojący pień drzewa). Drzewo takie ma wiele walorów (edukacyjne, estetyczne) i pełni wiele funkcji przyrodniczych. Jednostkę taką należy poddawać regularnym przeglądom, szczególnie w zakresie obserwacji statyki i bezpieczeństwa;

- założenie wiązań elastycznych w celu zabezpieczenia konarów drzew przed rozłamaniem.

Prace pielęgnacyjne należy wykonać dla 199 szt. drzew i 4 szt. krzewów w formie piennej. W pierwszym etapie prac pielęgnacyjnych zaleca się wykonanie cięć sanitarnych związanych z usunięciem posuszu oraz połamanych, chorych gałęzi i konarów, wykonanie cięć redukcyjnych w celu odciążenia korony. Po wykonaniu prac pielęgnacyjnych i sanitarnych należy założyć wiązania elastyczne na wytypowanych jednostkach.

Prace w obrębie korony drzewa nie mogą prowadzić do usunięcia gałęzi w wymiarze przekraczającym 30% korony, która rozwinęła się w całym okresie rozwoju drzewa, chyba że mają na celu:

1) usunięcie gałęzi obumarłych lub nadłamanych;

2) utrzymywanie uformowanego kształtu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywróceniu statyki drzewa.

Cięcia pielęgnacyjne drzew wykonywać należy z zachowaniem ochrony sąsiedniego drzewostanu. Pielęgnację można wykonywać tylko i wyłącznie z wykorzystaniem technik linowych. Zabrania się używania podnośników koszowych, ponieważ mogą one uszkadzać systemy korzeniowe drzew. Nie dopuszcza się stosowania drzewołazów.

Teren należy podzielić na sektory, w których będą prowadzone prace i odpowiednio je zabezpieczyć. Prowadząc prace w poszczególnych sektorach parku należy przestrzegać zalecanej kolejności wykonania prac w zakresie pielęgnacji zieleni. Termin prowadzenia prac pielęgnacji zieleni należy skorelować z harmonogramem innych prac prowadzonych na terenie parku oraz uzgodnić z Zamawiającym.

  - WYCINKA SANITARNA

Do usunięcia przeznaczono drzewa zamierające, których dalsze utrzymywanie zagraża bezpieczeństwu lub stanowią one zagrożenie dla stanu sanitarnego sąsiadującego drzewostanu. Do usunięcia przewidziano jednostki ze względu na zły stan fitosanitarny.

Do wycinki sanitarnej przewidziano 22 szt drzew, w tym:

- drzewa martwe – 8 szt.

- drzewa zamierające – 10 szt.

- drzewa stwarzające zagrożenie – 4 szt.

Wszystkie drzewa przeznaczone do wycinki sanitarnej są w bardzo złym stanie zdrowotnym. Do usunięcia przewidziano również 1 szt. samosiewu robinii białej (kolizja z jodłą jednobarwną). Dla wszystkich drzew, z wyłączeniem 1 szt. samosiewu robinii białej, które przewidziane są do usunięcia, Zamawiający uzyskał pozwolenia na usunięcie w trybie ustawy o ochronie przyrody.

Prace należy prowadzić w sposób niezagrażający sąsiadującym drzewom i krzewom. Przy pracach należy używać lekkiego sprzętu.

Wycinkę drzew należy prowadzić stosując technikę „okrzesywania na stojąco”, czyli zrzucania korony przed obaleniem pnia, zwracając szczególną uwagę na ochronę otaczających drzew. Do opuszczania odciętych konarów i gałęzi używać lin. Stosowanie drzewołazów do wspinaczki jest dopuszczalne jedynie przy drzewach do usunięcia.

Roboty związane z wycinką drzewa obejmują:

- wycięcie drzewa

- sfrezowanie pni do głębokości min. 10 cm poniżej poziomu terenu,

- wywiezienie kłód, grubizny, karpiny (pniaków) oraz gałęzi poza teren budowy na wskazane miejsce,

- zasypanie dołów,

- zrębkowanie gałęzi,

- uporządkowanie miejsca wycinki.

  - Kolejność prac

Zaleca się następującą kolejność wykonywania prac:

1. Prace należy rozpocząć od usuwania drzew i przeznaczonych do wycinki sanitarnej. Najpierw należy usunąć najprostsze drzewa, a następnie trudniejsze drzewa – rosnące w bezpośrednim sąsiedztwie drzew przeznaczonych do pielęgnacji lub nie poddawanych zabiegom pielęgnacyjnym. Wycinkę tych drzew należy prowadzić stosując technikę „okrzesywania na stojąco”, czyli zrzucania korony przed obaleniem pnia, zwracając szczególną uwagę na ochronę otaczających drzew. Do opuszczania odciętych konarów i gałęzi używać lin. Stosowanie drzewołazów do wspinaczki jest dopuszczalne jedynie przy drzewach do usunięcia.

2. Cięcia pielęgnacyjne drzew wykonywać należy po usunięciu drzew z sąsiedztwa pielęgnowanego drzewa. Pielęgnację można wykonywać tylko i wyłącznie z wykorzystaniem technik linowych. Zabrania się używania podnośników koszowych, ponieważ mogą one uszkadzać systemy korzeniowe drzew. Nie dopuszcza się stosowania drzewołazów.

3. Zakładanie wiązań w koronach drzew należy wykonywać po wcześniejszym wykonaniu cięć pielęgnacyjnych. Atestowane wiązania należy założyć zgodnie z obecnym stanem wiedzy w dziedzinie arborystyki oraz zgodnie ze wskazaniami producenta wiązań.

4. Cięcia pielęgnacyjne krzewów wykonać należy po usunięciu drzew z sąsiedztwa pielęgnowanego oraz po przeprowadzeniu prac pielęgnacyjnych w obrębie drzew.

5. Po wycince i pielęgnacji - zdrewniałe gałęzie i pędy oraz gałęzie należy zrębkować, a karpy korzeniowe precyzyjnie sfrezować, z wcześniejszym zabezpieczeniem sąsiadujących drzew łącznie z ich systemami korzeniowymi. Niedopuszczalne jest ich karczowanie! Zabieg karczowania uszkodziłby systemy korzeniowe drzew sąsiednich drzew.

6. Po przeprowadzeniu prac związanych z wycinkami drzew i krzewów oraz prac związanych z pielęgnacją drzew i krzewów można przystąpić do prac pielęgnacją trawników.

- POSTANOWIENIE KOŃCOWE

Integralną częścią Opisu Przedmiotu Zamówienia są:

- Przegląd wybranych drzew na terenie zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego w Szczekocinach wraz z załącznikami;

- Program prac konserwatorskich w parku wpisanym do Rejestru Zabytków nr rej. A/231/76;

- Pozwolenie Nr CZ/92/2023 z dnia 24.03.2023 r. Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach;

- Decyzja Nr CZ/91/2023 z dnia 24.03.2023 r. Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Katowicach.